（一）立项背景（研究现状、趋势、研究意义等） （1）研究现状 基于校内物品丢失的情况： - 丢失物品情况：校内同学丢失物品的情况时有发生，丢失的物品也各种各样，丢失的地点也分布在学校的各个地方。丢失的物品没有一个数据收集的统一平台，在找寻失物方面极其麻烦。 - 现有的失物招领平台方面： 我校的目前现有的失物招领不够高效，很多同学在丢失物品之后不能及时找回，或者在有人拾到并散播消息的情况下依旧找不回。同时现有的线上的失物招领并不便捷，需要耗费失主大量时间来找寻信息。并且线上的多个渠道之间的信息并不相通，各个渠道的覆盖面都不算全面，失主在查找信息上容易错漏。 （2）目前类型应用的现状：在我所了解到目前在HITSZ的学生中暂时未出现一项带有搜索功能的失物招领的途径。目前现有的失物招领方式不够便捷与高效，信息的查找上效率太过低下。 （3）项目的出发点：这是同学们日常生活中的一个不便，快捷的解决生活上的问题有利于同学们保持愉悦的心情，提高学习效率。而在信息化的时代，大家基本都是手机不离身，在手机上使用小程序查找信息很方便，所以我们计划开发一个微信小程序来解决这个问题。 （二）项目研究内容及实施方案 （1）预期实现的功能：物品分类、在失物信息存储库中的搜索、对校园卡等含有部分的个人信息的物品的信息加密（比如对姓名、照片、银行卡号的打码）以及用户的信誉系统。 （2）小程序的功能解析： - 搜索功能：对于第一类物品，系统将会自动推动消息到符合查看信息条件的用户，而二三类将采取关键字的方式来进行搜索。 - 失物信息存储库的建立与维护：所有的失物再被认领后的一定时间内，物品信息和认领者的信息都会保存一段时间。而在失物已经被认领后的这段时间里，信息可被其他用户查看（信息依旧处于加密状态，只有特定的人或者申请过权限的情况下才查看）。这么做主要是为了减少冒领和误领的情况发生。其次数据总的体量并不大，并在只是在一所大学内，失物不多。但是这个小程序对数据库中各类信息的交互能力的需求比较大，需要快速的完成用户信息和失物信息的配对。 - 图像识别和图片的自动打码（失主的信息保护）：关于在包含个人信息的物品上，对于有个人信息的贵重失物，例如校园卡、身份证之类的，都将可以由系统自动识别出，自动归属到第一类失物。同时系统将对固定的信息进行打码，仅留下姓名，防止失主的信息泄露。同时，如果有姓名一律使用姓名做识别（考虑到学号仅局限于校园卡，而对身份证之类的就会失效，所以放弃了使用学号的想法，毕竟姓名的泛用性更大，同名同姓同时丢失相同物品的概率不大，所以泛用性和安全性上应该足够了），这要求用户的ID是本人ID，但是为了防止一些用户开始注册时为使用真实姓名，所以就给信誉分数达到标准的用户一次改用户名的机会。而第二类和第三类的物品将对信誉分数不足的用户不开放查询功能。 （3）小程序的维护和运营： - 日常设置有一名管理员，可以对用户的举报和关于系统的疑问以及小程序日常的数据进行处理，并将对日常数据进行分析，反馈给日常维护人员。 - 日常有多名维护人员，在小程序出现bug时及时进行小程序的修复。 （4）小程序开发涉及到的技术 - JavaScript以及相关的微信小程序开发。 - WXML、WXSS - 交互设计、UI设计 - C++（用于图像识别功能的开发） - API接口开发 （三）进度安排 2020年11月-12月：集体学习JavaScript。 2020年12月-2020年1月：对小程序开发方面相关知识进行研究、学习。 2021年1月-4月：进行小程序初步功能的开发，并接受中期项目检查。 2021年4月-6月：完善小程序后续功能，完成分析、设计、开发、调试等工作，学习图像识别相关的功能，并进行对相关部分功能的构思。 2021年6月-8月：实现图像识别和打码功能的开发，并完成测试等工作。 2021年9月-10月：对小程序进行推广工作，尝试运行及并及时优化。 2021年10月-11月：进行答辩准备。 （四）中期及结题预期目标（即中期检查和结题验收时考核的依据） 中期目标：平台基本框架的搭建，基本搜索功能的实现，用户信誉系统基本可以运行 结题目标：实现上传照片可进行自动识别、自动打码，信息隐藏等功能